Полный отчет по эксперименту
морфогенетического обучения Cross → T

История работ, технические итерации, динамика обучения,
результаты прогонов и текущая точка проекта

Дата подготовки отчета: 09.04.2026

| Проект | Эволюционное/морфогенетическое обучение конфигурации, переходящей от stable cross к stable T |
| --- | --- |
| Среда работы | Локальный запуск на ноутбуке с GPU, обучение через run_train.py, анализ через TensorBoard, run_summary, logs и benchmark артефакты |
| Ключевая цель | Получить устойчивую, воспроизводимую T-форму не только в train-режиме, но и на benchmark seeds |

# 1. Контекст и замысел проекта

Эксперимент строился вокруг одной прикладной задачи: научить эволюционную/морфогенетическую систему переходить от устойчивой крупной структуры типа cross к устойчивой и воспроизводимой структуре типа T. Важный акцент проекта состоял не просто в том, чтобы иногда увидеть «похожую на T» картинку на GIF, а в том, чтобы такая морфология удерживалась во времени, переносилась на benchmark seeds и не рассыпалась при отдельной проверке.

По мере развития работы стало ясно, что целевая задача состоит из нескольких подзадач: (1) сохранить силу базовой самоорганизации, которая уже проявлялась в cross-фазе; (2) построить корректный bridge из cross в T; (3) не дать поздней T-фазе деградировать в пустые или псевдо-T решения; (4) добиться честной benchmark-оценки и синхронности артефактов.

В качестве основных метрик и сигналов использовались: IoU, fitness, FP/FN, площадь активной формы относительно target area, target coverage, trunk/junction-метрики, benchmark baseline/target mean_best_iou и mean_final_iou, success_rate_reach, success_rate_stabilized, reproducibility_score, а также визуальные проверки по GIF и графикам TensorBoard.

# 2. Что считалось успехом

Успешным считался не просто красивый кадр, а режим, при котором best overall смещается из phase_cross в позднюю phase_T или phase_T_refine, при этом train-качество не разово вспыхивает, а удерживается серией поздних кандидатов. Дополнительный обязательный критерий — benchmark не должен оставаться на уровне нуля или случайного шума; желательно было увидеть устойчивый рост baseline/target, а в идеале — ненулевые success_rate_reach и success_rate_stabilized.

Иначе говоря, цель проекта была двойной: получить хорошую T-форму в самом ходе обучения и одновременно доказать, что она воспроизводима в отдельном benchmark-контуре. Именно этот разрыв между train-успехом и benchmark-успехом в итоге стал центральной осью всей работы.

# 3. Рабочая среда и способ проведения экспериментов

Работа велась локально на ноутбуке с GPU. Основной сценарий состоял в запуске команды обучения, анализе логов, run_summary, benchmark CSV, generations.csv и графиков TensorBoard, после чего формировались узкие инженерные патчи через Codex. Затем снова выполнялся запуск, и цикл повторялся.

Ключевой рабочий запуск выглядел как вызов run_train.py с YAML-конфигом curriculum benchmark. По ходу работы использовались разные конфиги: основной curriculum для полного прогона и отдельные smoke-конфиги для быстрой валидации всех веток кода.

Внешние платные сервисы в рамках самой экспериментальной сессии не использовались; вычисления и прогон выполнялись на локальной машине.

# 4. Хронология всей работы

## 4.1. Новый концепт и старт benchmark-oriented curriculum

На старте был предложен новый концепт развертывания эксперимента: не просто искать красивую форму, а обучать систему по curriculum-сценарию с фазами phase_cross → phase_transition → phase_T → phase_T_refine и с дополнительным benchmark-контуром. Это означало переход от простой оценки визуального результата к архитектуре, где run_summary, benchmark_history и per-seed оценки становятся частью принятия решений.

С самого начала важными задачами стали: усиление T-phase weights, разделение lenient baseline benchmark и stricter target gate, а также попытка ввести stronger penalties за лишнюю массу, side clutter и грязную геометрию. Идея была в том, чтобы не просто позволять системе собирать хоть что-то похожее на T, а направить её в сторону clean T forms.

## 4.2. Первичная интеграция через Codex и цепочка базовых инженерных сбоев

После первых правок через Codex был запущен новый run, но проект сразу уперся в качество инженерной интеграции. Возникла цепочка однотипных ошибок: BenchmarkSummary not defined, затем ошибка с nonlocal binding, далее undefined clean_ramp_end, затем sparse_collapse_flag used before assignment, затем transition_gate_power is not defined, затем target_label is not defined.

Эти ошибки не были научными — это были чисто инженерные недоделки в коде. Каждая из них останавливала длинный run уже после того, как часть обучения была пройдена. Из-за этого была потеряна часть времени и несколько раз приходилось не анализировать поведение модели, а сначала чинить инфраструктуру запуска.

Отдельно выяснилось, что проект не умеет делать полноценный resume. Сохранённый checkpoint содержал только best-model state_dict, но не всю популяцию GA, не счётчики поколений, не RNG state и не фазовое состояние. Это означало, что при падении после сохранения best model нельзя было по-настоящему продолжить run, а приходилось либо перезапускать, либо добавлять полноценный resume отдельно.

## 4.3. Первые осмысленные benchmark-run’ы и открытие sparse collapse

После того как базовые падения были частично убраны, появились первые по-настоящему анализируемые прогоны. Один из ранних ключевых run показал важную двойственность: в ранней phase_T система сумела дойти примерно до IoU около 0.30, но затем обучение ушло в плохой локальный режим. По нашему разбору этот run дал сильный пик около generation 69 в phase_T с IoU ~0.304, но затем популяция начала выигрывать за счёт всё более маленьких, чистых и бедных по массе решений.

Это был первый большой концептуальный урок: objective слишком сильно вознаграждала cleanliness и sparsity и недостаточно жёстко требовала реальное покрытие правильных зон T. В поздних поколениях модель предпочитала почти пустые или сильно недозаполненные формы, у которых мало ложных срабатываний, но почти нет самой T-структуры.

Именно на этом этапе было сформулировано ключевое понятие sparse-collapse: состояние, при котором система не просто «ошибается», а стабилизируется в вырожденном режиме small clean shape вместо правильной T.

## 4.4. Усиление coverage-first логики и anti-sparse идей

Следующий цикл правок был направлен на то, чтобы сделать objective coverage-first. Смысл был в том, чтобы shape-related bonuses и penalties перестали давать высокий score маленьким clean-решениям, если они не покрывают сам target. Начались попытки усилить underfill penalty, ввести coverage floor, разнести early-T и late-T pressure, а также логировать collapse-related метрики в TensorBoard.

В проект были заложены такие направления правок, как gating по minimum geometry, ослабление раннего cleanliness pressure, population collapse monitoring, adaptive rescue на случай collapse и более строгая champion/mini-transfer selection. Это всё было попыткой перестроить сам принцип отбора так, чтобы система сначала научилась покрывать T, а уже потом — очищать форму.

На практике эти идеи дали неоднозначный эффект: часть run’ов действительно стала реже мгновенно схлопываться в пустоту, но одновременно стало понятно, что простого ужесточения штрафов недостаточно. Возник новый риск — разрушение promising T-candidates слишком ранним или слишком жёстким pressure.

## 4.5. Run с сильной cross и слабой T: возвращение best overall в phase_cross

В одном из последующих запусков стало видно, что система по-прежнему очень сильна именно в phase_cross. Лучший overall кандидат остался в cross, а T-часть не смогла стать доминирующей. Transition давала лишь умеренный IoU, а phase_T максимум поднималась примерно до 0.21. Одновременно benchmark baseline и target либо оставались слабыми, либо вызывали подозрение на stale/reused artifacts.

Именно тогда стало ясно, что проблема состоит не только в sparse collapse как таковом. Сама phase_transition не строила корректный мост от stable cross к real T. Модель входила в T с чрезмерной массой, с плохим распределением структуры и без мягкого morphing. В результате T-фаза начиналась с перегруженной морфологии и дальше либо рассыпалась, либо уходила в не тот аттрактор.

На этом этапе встал и инженерный вопрос: benchmark действительно отражает реальность или повторяет старые snapshot-ы? Эта гипотеза стала отдельным направлением проверки.

## 4.6. Лучший прогон: late T/refine впервые стали по-настоящему живыми

Ключевой положительный момент всей истории пришёл в run от 30.03.2026. Это был самый сильный прогон за весь цикл. В нём лучший overall уже сместился в phase_T_refine, а поздняя T и refine начали выдавать не одиночный всплеск, а целое семейство поздних T-кандидатов.

По разбору этого run: best overall был зафиксирован в phase_T_refine на generation 246 с fitness ~0.9108 и IoU ~0.2564, а внутри refine был и более высокий геометрический пик — около generation 241 с IoU ~0.2885. Кроме того, late T ещё до refine показывала ряд сильных поколений в диапазоне ~0.24–0.27.

Финальный benchmark этого лучшего run всё ещё не считался успешным, но уровень уже был существенно выше предыдущих: baseline mean_best_iou около 0.1807, target mean_best_iou около 0.1728. Это была первая реальная точка, где стало можно сказать: система не просто иногда рисует T, а действительно научилась находить и удерживать поздние T-подобные режимы лучше, чем раньше.

Однако и здесь были проблемы: обнаружилась рассинхронизация между run_summary и рядом CSV/benchmark artifacts. То есть даже в лучшем run часть артефактов была недостаточно согласована между собой. Это не отменяло прогресса модели, но снижало доверие к всей инфраструктуре аналитики.

## 4.7. Починка artifact consistency и benchmark freshness

После лучшего run внимание было перенесено с broad objective tuning на инфраструктурную честность. Был выявлен важный дефект: benchmark мог читать не актуального кандидата, а один и тот же best.pt, который больше не обновлялся после раннего удачного этапа. Это делало benchmark history подозрительно плоской и частично искажало интерпретацию эксперимента.

В ответ была изменена логика benchmark: вместо опоры только на best.pt был введён latest_candidate.pt и более подробные metadata поля model_source, model_generation, model_phase. Также был добавлен smoke-run и требование preflight-проверок через py_compile. Эта часть работы была ключевой не для качества модели как таковой, а для доверия к измерителю.

Итог этой ветки: benchmark перестал выглядеть как stale snapshot reuse и начал вести себя как реальный измеритель динамики текущего кандидата.

## 4.8. Run с честным benchmark и настоящим поздним collapse

Когда benchmark freshness была улучшена, один из следующих run’ов показал неприятную, но ценную правду: поздняя T-фаза реально деградирует. В этом прогоне best overall уже был в late T/refine, phase_T доходила примерно до 0.25, refine — до ~0.234, однако benchmark, который на ранних поколениях ещё был осмысленным, к концу резко падал почти в ноль.

Это был очень важный поворот понимания проекта. Раньше можно было думать, что плохой финальный benchmark — это в основном artefact/logging problem. Теперь стало видно, что даже с более честной benchmark-схемой модель действительно ломается после середины/конца T-фазы. Значит, нужен не только engineering cleanup, но и late-stage anti-collapse logic.

Параллельно в этом run обнаружилась небольшая inconsistency внутри summary: best_overall и best refine generation/fitness не всегда идеально совпадали. Это уже не главная проблема проекта, но важный индикатор того, что bookkeeping в summary ещё нужно довести до строго согласованного состояния.

## 4.9. Текущая фаза: поздний коллапс T и целевой patch на late-stage stabilization

Самый свежий полноценно разобранный run показал уже очень чёткую картину. Лучший overall снова остался в phase_cross, transition сохранила слабость, T-фаза долго держалась «тяжёлой», но затем ушла в near-empty collapse, а refine уже ничего не спасла.

По ключевым цифрам этого run: best overall — generation 12, phase_cross, IoU ~0.3357. Transition — best_iou ~0.187. Phase_T — best_iou ~0.2391 на generation 199, но это был краткий всплеск, после которого форма снова потерялась. Phase_T_refine — best_iou всего ~0.1481. Benchmark baseline и target к финалу фактически обнулились.

Это зафиксировало текущую главную техническую проблему проекта: модель умеет время от времени находить viable T, но не умеет удерживать её как late-stage regime. Именно под это был сформирован узкий Codex patch: late-T anti-collapse guard, hard gating по trunk/junction, late champion preservation и champion reinjection.

# 5. Сводка ключевых прогонов

| Run / дата | Главный технический смысл | Ключевые метрики | Интерпретация |
| --- | --- | --- | --- |
| ~25–27.03.2026 ранние benchmark-run’ы | Первое доказательство, что T может вспыхнуть, но потом collapse в tiny clean shapes | Peak phase_T ≈ 0.304 финальный benchmark ~0.048 / ~0.055 | Objective переоценивал cleanliness и sparse-решения |
| 28.03.2026 | Strong cross, weak T, подозрение на stale benchmark | best overall в cross ≈ 0.336 phase_T peak ≈ 0.213 | Проблема не только в T, но и в transition + benchmark pipeline |
| 30.03.2026 лучший run | Late T и refine впервые реально заработали | best overall refine ≈ 0.256 refine peak ≈ 0.289 benchmark ≈ 0.181 / 0.173 | Лучший прогресс за всё время, но benchmark всё ещё не закрыт |
| 03.04.2026 | Benchmark выглядит честнее; late collapse становится видимым | phase_T ≈ 0.25 refine ≈ 0.234 финал benchmark ≈ 0.013 / 0.016 | Измеритель стал правдивее, но модель реально деградирует поздно |
| 05.04.2026 актуальный run | Late collapse выражен сильнее; refine бесполезна | best overall снова cross ≈ 0.336 phase_T peak ≈ 0.239 refine ≈ 0.148 финал benchmark = 0 / 0 | Текущая главная проблема — late-stage T collapse |

# 6. Какие инженерные изменения вносились по ходу проекта

## 6.1. Изменения в постановке задачи

Постановка задачи эволюционировала от простой идеи «собрать T» к многофазному curriculum с benchmark closure. То есть ожидание стало существенно строже: теперь нужно не просто получить красивую картинку, а показать устойчивое train-поведение и перенос на benchmark seeds.

## 6.2. Изменения в objective и фазовой логике

В разных итерациях были предприняты следующие направления изменений: усиление T-phase weights, усиление penalties за side clutter и лишнюю массу, попытка coverage-first scoring, разнесение early-T и late-T pressure, сглаживание transition, позднее усиление geometry pressure, новые trunk/junction penalties, а затем — отдельный late-stage anti-collapse guard.

Смысл этих правок менялся вместе с пониманием проблемы. Сначала основным страхом был ранний sparse-collapse. Затем фокус сместился на transition bridge. После этого стало ясно, что главная беда — поздний срыв даже после появления хорошего кандидата.

## 6.3. Изменения в benchmark и аналитической инфраструктуре

По ходу проекта benchmark-контур был существенно укреплён. Введён latest_candidate как отдельный артефакт для оценки, добавлены metadata к benchmark history, уточнена структура snapshot-директорий, отдельно проверялась согласованность summary, per-seed CSV и generations.csv. Это сделало benchmark более полезным как реальный измеритель состояния модели.

Также была усилена дисциплина запуска: появились smoke-конфиги, обязательный py_compile, явная проверка TensorBoard tags и валидация, что новые ветки кода хотя бы проходят короткий smoke-run до длинного GPU-прогона.

## 6.4. Изменения в логике late-stage

Самые последние инженерные изменения адресуют уже не весь проект, а конкретную late-stage проблему. Введены: late champion memory, champion reinjection, late regression detection, более жёсткое late-gating по trunk/junction, проверка late mutation behavior и защита от near-empty late-phase решений. Это наиболее узко и прицельно направленный patch за весь цикл.

# 7. Динамика обучения и тренировок: как менялось понимание проекта

Если посмотреть на всю историю целиком, динамика обучения проекта имеет несколько чётких этапов.

Первый этап — выяснилось, что система уже умеет собирать и удерживать cross. Это стало стабильным положительным базисом практически во всех run’ах.

Второй этап — выяснилось, что T можно получить, но она либо быстро исчезает, либо заменяется на вырожденную sparse-морфологию.

Третий этап — стало ясно, что benchmark и артефакты нельзя воспринимать как автоматически корректные; понадобилось отдельно добиваться freshness и consistency.

Четвёртый этап — после починки benchmark стало видно, что поздняя T-фаза разрушается по-настоящему, а не только на уровне лога. Это было, пожалуй, самое полезное уточнение всей работы.

Пятый этап — проект перешёл к уже более зрелой стратегии: не просто менять scoring, а сохранять late viable champion и не давать популяции забывать удачную T-морфологию.

# 8. Что было достигнуто

1) Подтверждено, что phase_cross как подзадача уже зрелая: система многократно даёт устойчивые strong-cross решения.

2) Показано, что T-форма не является принципиально недостижимой: в нескольких run’ах late phase_T и refine доходили до диапазона примерно 0.24–0.30 IoU.

3) Был найден лучший run проекта, в котором late T/refine стала реально живой, а benchmark ощутимо вырос до baseline ~0.181 и target ~0.173.

4) Починена большая часть проблем benchmark freshness и артефактной непрозрачности: benchmark history стала более живой и диагностически полезной.

5) Локализована реальная главная проблема текущего этапа: late-stage collapse T-фазы.

6) Сформирован узкий инженерный patch под late collapse вместо размазанного broad redesign.

7) Повышена дисциплина разработки: smoke-run, py_compile и проверка TensorBoard/артефактов стали частью рабочего цикла.

# 9. Что не удалось достичь

1) Не удалось получить run, в котором лучший overall стабильно сместился бы в late T/refine и удерживался без последующего collapse.

2) Не удалось добиться прохождения benchmark по ключевым критериям success_rate_reach и success_rate_stabilized.

3) Не удалось превратить единичные поздние хорошие T-кандидаты в устойчивую и воспроизводимую семейство решений.

4) Не удалось полностью закрыть тему artifact consistency: на отдельных этапах summary, CSV и history давали разную картину.

5) Не был реализован полноценный resume для GA, из-за чего отдельные падения run’ов приводили к потере части прогресса.

6) Существенную часть скорости съедали сырые патчи Codex, которые несколько раз ломались на простых undefined names и branch-local проблемах.

# 10. Текущая точка проекта

На текущий момент проект находится в зрелой, но ещё не победной фазе.

Если описать точку честно, то она выглядит так:

• Cross-фаза уже работает и не является главным риском.

• Transition остаётся узким местом: она не превращает cross в clean T естественным образом.

• Early/mid T может некоторое время держать viable массу и осмысленный IoU.

• Поздняя T всё ещё уязвима к collapse в near-empty или pseudo-T решения.

• Refine не усиливает хороший late-T режим, если он уже потерян к моменту входа в refine.

• Benchmark теперь, вероятно, гораздо честнее, а значит финальные плохие числа — это уже реальная проблема модели, а не только логирования.

• Последний подготовленный patch сфокусирован именно на late-stage stabilization и сохранении viable late-T morphology.

# 11. Как двигаться дальше

Дальнейшее движение проекта имеет смысл только при очень строгой фокусировке. Ещё один broad redesign сейчас не нужен.

Следующий шаг должен быть таким:

1. Запустить полный новый run на последнем узком patch, ориентированном на late-T anti-collapse, trunk/junction gating и champion preservation.

2. Смотреть не только на train IoU, но и на то, удерживается ли viable late-T morphology после generation ~145–160.

3. Проверять, не остаётся ли лучший overall снова в cross.

4. Отдельно наблюдать benchmark/baseline/target curves: они должны перестать уходить к нулю после середины T-фазы.

5. Если late champion preservation работает, то после единичного сильного пика модель не должна мгновенно возвращаться к area_best 1–5 / 25.

6. Если benchmark снова честный, но late collapse сохраняется, следующая итерация должна касаться уже точной коррекции late mutation behavior и ещё более жёсткого gating по trunk/junction.

# 12. Рекомендации для любого нового участника проекта

Любому человеку, который подключится к проекту с нуля, важно понимать три вещи.

Во-первых, проект уже прошёл стадию, где всё хаотично. Здесь есть работающая база: strong cross, понятная фазовая структура и накопленная история run’ов.

Во-вторых, не стоит тратить время на повторное «доказывание», что cross сильная или что иногда можно получить T. Это уже доказано. Основной предмет исследования сейчас — удержание late T и перенос в benchmark.

В-третьих, анализ нужно вести строго по одному run за раз. Когда прогоны становятся похожими и их много, очень легко смешать сигналы. Поэтому рабочий ритм должен быть такой: один run → один разбор → одна узкая гипотеза → один patch.

Именно такая дисциплина сейчас даёт максимальный шанс на реальный прогресс.

# 13. Итоговое резюме

За весь период работы проект прошёл путь от сырого benchmark-ориентированного концепта через череду инженерных сбоев, discovery sparse-collapse, борьбу за coverage-first objective, лучший за всё время late-T/refine run, последующую починку benchmark freshness и, наконец, к чёткому пониманию текущей проблемы: late-stage collapse T-морфологии.

Мы уже точно знаем, что система может быть сильной, что T достижима, что benchmark можно сделать честным и что единичные поздние хорошие T-кандидаты реальны. Мы также уже точно знаем, что без отдельной late-stage защиты популяция склонна забывать удачные T и сваливаться в near-empty/pseudo-T решения.

Текущая задача проекта therefore сформулирована предельно конкретно: не перепридумывать всю систему, а заставить её удерживать и развивать late viable T morphology после того, как она уже найдена. В этой точке и находится проект на сегодняшний день.